# Sprint 2
Planeamiento del proyecto

Programa de Gestión de Deudas
Semanas 3 y 4

| Información | Detalle |
| --- | --- |
| Curso | Administración de Proyectos Informáticos |
| Código | ISW-912 |
| Profesor | Deiver Cubero Molina |
| Integrantes | Cristopher Quiros Araya Isifredo Miguel Cruz Vargas |

Documento de planeamiento funcional. No contempla todavía la programación de la aplicación.

# 1. Propósito del Sprint

Durante las semanas 3 y 4 se llevará a cabo el planeamiento detallado del proyecto. El objetivo es convertir la propuesta inicial en una descripción clara y organizada de lo que se espera del sistema, las personas que lo utilizarán y las condiciones que deberá respetar.

En este Sprint no se desarrollará la aplicación. El trabajo se concentra en definir el alcance, identificar necesidades, describir los procesos principales y organizar las actividades que servirán de base para las etapas posteriores.

# 2. Alcance del sistema

El proyecto plantea una aplicación web para administrar los convenios de crédito entre el supermercado y diferentes empresas. La solución centralizará la información de las empresas, sus empleados, las cuentas de crédito y los movimientos realizados.

## 2.1 Funciones contempladas

- Registrar y actualizar empresas con convenio.

- Registrar clientes y asociarlos con la empresa correspondiente.

- Crear cuentas de crédito y definir su límite autorizado.

- Consultar el saldo utilizado y el saldo disponible.

- Registrar compras o cargos y pagos o abonos.

- Consultar el historial de movimientos y las deudas pendientes.

- Generar reportes básicos por cliente, empresa y periodo.

- Administrar el acceso de los usuarios según sus responsabilidades.

## 2.2 Exclusiones iniciales

No forman parte del alcance inicial la facturación electrónica, el control general del inventario, la contabilidad completa, el procesamiento de pagos bancarios, una aplicación móvil ni la integración automática con sistemas externos. Estas posibilidades podrían valorarse en el futuro.

# 3. Necesidades de los usuarios

Las necesidades expresan lo que cada usuario espera resolver. En esta etapa se utilizan para orientar el planeamiento y no representan tareas de programación.

| Código | Usuario | Necesidad |
| --- | --- | --- |
| N01 | Administrador | Ingresar al sistema de manera segura. |
| N02 | Administrador | Registrar y mantener actualizadas las empresas con convenio. |
| N03 | Administrador | Registrar clientes y relacionarlos con la empresa correspondiente. |
| N04 | Administrador | Crear cuentas de crédito y definir su límite autorizado. |
| N05 | Administrador | Activar, suspender o cerrar una cuenta cuando sea necesario. |
| N06 | Cajero | Localizar rápidamente al cliente que realizará una compra a crédito. |
| N07 | Cajero | Consultar el estado de la cuenta y el crédito disponible. |
| N08 | Cajero | Registrar compras sin exceder el crédito autorizado. |
| N09 | Encargado de cobros | Registrar correctamente pagos o abonos. |
| N10 | Encargado de cobros | Consultar montos pendientes por cliente y empresa. |
| N11 | Empresa con convenio | Contar con información clara sobre las cuentas de sus empleados. |
| N12 | Contabilidad | Consultar información ordenada y trazable sobre cargos y pagos. |
| N13 | Administrador | Corregir movimientos mediante un proceso controlado. |
| N14 | Administrador | Obtener reportes por cliente, empresa y periodo. |
| N15 | Usuarios autorizados | Consultar información actualizada según sus permisos. |

# 4. Flujos principales

### 4.1 Registro de una empresa

Comprobar si existe  ->  Ingresar datos ->→  Definir condiciones  ->  Validar  ->  Activar convenio

### 4.2 Registro de un cliente y su cuenta

Buscar cliente  ->  Registrar datos  ->  Asociar empresa  ->  Crear cuenta  -> Definir límite

### 4.3 Compra con cuenta

Identificar cliente  ->  Consultar cuenta  ->  Verificar saldo  ->  Ingresar monto  -> Registrar cargo  ->  Actualizar saldos

### 4.4 Persona sin cuenta activa

Buscar persona  ->  Comprobar cuenta  ->  Informar situación  ->  Utilizar otro medio de pago o solicitar revisión

### 4.5 Registro de un pago

Localizar cuenta  ->  Consultar deuda  ->  Ingresar pago  ->  Validar  ->  Registrar abono  ->  Actualizar saldos

### 4.6 Consulta y reportes

Seleccionar cliente o empresa  ->  Definir periodo  ->  Consultar movimientos  ->  Aplicar filtros  ->  Preparar reporte

# 5. Definición funcional de la solución

Las páginas se describen desde el punto de vista funcional; no deben construirse durante este Sprint.

| N.º | Página | Finalidad |
| --- | --- | --- |
| 1 | Inicio de sesión | Permitir el ingreso de usuarios autorizados. |
| 2 | Panel principal | Presentar resúmenes, saldos y actividades importantes. |
| 3 | Empresas | Buscar y consultar empresas con convenio. |
| 4 | Registro de empresa | Crear o actualizar una empresa. |
| 5 | Detalle de empresa | Consultar clientes, cuentas y deuda acumulada. |
| 6 | Clientes | Buscar y consultar personas registradas. |
| 7 | Registro de cliente | Crear o actualizar un cliente. |
| 8 | Detalle de cliente | Mostrar empresa, cuenta, saldos e historial. |
| 9 | Cuentas de crédito | Consultar cuentas por estado. |
| 10 | Configuración de cuenta | Administrar límite y estado. |
| 11 | Registro de compra | Validar el crédito y registrar un cargo. |
| 12 | Registro de pago | Incorporar un pago o abono. |
| 13 | Historial | Consultar cargos, abonos, anulaciones y ajustes. |
| 14 | Gestión de cobros | Dar seguimiento a saldos pendientes. |
| 15 | Reportes | Consultar información por cliente, empresa y periodo. |
| 16 | Usuarios y permisos | Administrar accesos y responsabilidades. |

# 6. Reglas de negocio

- RB01. Todo cliente con crédito debe pertenecer a una empresa con convenio activo.

- RB02. Un cliente no puede tener dos cuentas activas para el mismo convenio.

- RB03. El límite de crédito debe ser mayor que cero y solo puede modificarlo personal autorizado.

- RB04. Una compra no puede superar el saldo disponible.

- RB05. No se permiten compras en cuentas suspendidas o cerradas.

- RB06. Cada cargo aumenta la deuda y reduce el saldo disponible.

- RB07. Cada abono válido reduce la deuda y recupera saldo disponible.

- RB08. Un abono no puede superar la deuda, salvo que se autoricen saldos a favor.

- RB09. Todo movimiento debe identificar fecha, tipo, monto, cuenta y responsable.

- RB10. Los movimientos confirmados no se eliminan; se corrigen mediante anulaciones o ajustes registrados.

- RB11. Una empresa con cuentas pendientes no se elimina del sistema.

- RB12. El historial se conserva aunque una empresa, cliente o cuenta quede inactivo.

- RB13. Los montos deben ser positivos y usar el formato monetario establecido.

- RB14. Cada usuario solamente puede realizar las acciones permitidas por su rol.

- RB15. Los reportes y saldos consideran únicamente movimientos válidos y confirmados.

# 7. Criterios de comprobación

| Función | Comprobación esperada |
| --- | --- |
| Registrar empresa | Se registra cuando los datos obligatorios son válidos y no existe un duplicado. |
| Crear cuenta | Queda asociada con el cliente, muestra su límite y no presenta deuda inicial. |
| Registrar compra | El cargo aparece en el historial y actualiza los saldos si existe crédito suficiente. |
| Validar crédito | La operación se rechaza sin modificar el saldo cuando el monto excede el disponible. |
| Registrar abono | El pago aparece en el historial, reduce la deuda y recupera saldo disponible. |
| Consultar historial | Se muestran los movimientos con fecha, tipo, monto y responsable. |
| Cambiar estado | Solo un usuario autorizado puede hacerlo y el cambio queda registrado. |
| Generar reporte | La información corresponde con los filtros y el periodo seleccionados. |

# 8. Ciclo de vida del proyecto

Se mantendrá un enfoque híbrido: existirá una planificación general, pero los resultados podrán revisarse y ajustarse por partes.

- Definición: problema, propuesta, objetivos e interesados.

- Planeamiento: alcance, necesidades, procesos, reglas, responsabilidades y cronograma.

- Diseño y validación: preparación de modelos o propuestas y revisión con los interesados.

- Ejecución o simulación: realización de las actividades priorizadas según el alcance académico.

- Seguimiento y control: revisión de avances, riesgos, cambios y calidad.

- Cierre: evaluación de resultados, presentación y lecciones aprendidas.

# 9. Roles y responsabilidades

| Participante | Responsabilidades |
| --- | --- |
| Dueño o administrador | Explicar necesidades, aclarar los convenios y validar decisiones importantes. |
| Cristopher | Apoyar la coordinación, documentar procesos y dar seguimiento a compras y cobros. |
| Miguel | Apoyar la planificación funcional y organizar cuentas, movimientos y reportes. |
| Cristopher y Miguel | Preparar entregables, distribuir actividades, revisar avances y aplicar observaciones. |
| Profesor | Revisar los entregables, orientar el trabajo y brindar retroalimentación. |

La distribución interna podrá ajustarse de común acuerdo. Ambos integrantes deben revisar y comprender el resultado completo.

# 10. Organización de las semanas 3 y 4

| Semana | Actividades | Resultado esperado |
| --- | --- | --- |
| Semana 3 | Delimitar el alcance, identificar necesidades, describir flujos y organizar las páginas. | Definición clara de lo que debe resolver el sistema. |
| Semana 4 | Definir reglas, criterios, ciclo de vida, responsabilidades, cronograma y backlog. | Planeamiento integrado para orientar las etapas siguientes. |

# 11. Backlog técnico de referencia

Este backlog permite comprender el trabajo que podría requerir la solución y apoyar estimaciones futuras. No representa un compromiso de programar todas las actividades durante el curso.

| Código | Área | Actividades futuras |
| --- | --- | --- |
| BT01 | Planeamiento | Revisar alcance, necesidades y procesos. |
| BT02 | Acceso y usuarios | Definir inicio de sesión, roles y permisos. |
| BT03 | Empresas y convenios | Definir registro, consulta y estados. |
| BT04 | Clientes | Definir registro, búsqueda y asociación. |
| BT05 | Cuentas | Definir límites, estados y saldos. |
| BT06 | Compras | Definir cargos y validación del crédito. |
| BT07 | Pagos | Definir abonos y actualización de saldos. |
| BT08 | Historial | Organizar movimientos, anulaciones y ajustes. |
| BT09 | Cobros y reportes | Definir consultas e informes. |
| BT10 | Seguridad | Identificar restricciones y controles. |
| BT11 | Comprobación | Preparar escenarios de revisión. |
| BT12 | Documentación | Registrar decisiones, cambios y entregables. |

# 12. Resultado esperado del Sprint

Al finalizar el Sprint 2, el proyecto deberá contar con una definición comprensible y coherente de su alcance, usuarios, procesos, funciones, reglas y forma de organización. Este resultado servirá como guía para continuar el curso sin iniciar prematuramente la programación ni asumir funcionalidades que no hayan sido analizadas.

# Actualización de la Semana 4: backlog, gobernanza y seguimiento

En esta parte se agregan los elementos trabajados durante la Semana 4 para completar el planeamiento del proyecto.

# 13. Interacción entre los grupos de procesos

Aunque los procesos aparecen separados, durante el proyecto se relacionan. Lo que se obtiene en una etapa se utiliza en la siguiente y, si aparece un cambio, puede ser necesario revisar lo que ya se había planeado.

| Proceso | Qué se obtiene | Para qué se utiliza |
| --- | --- | --- |
| Inicio | Problema, objetivos e interesados. | Decidir el alcance y las prioridades. |
| Planificación | Alcance, reglas y backlogs. | Guiar el trabajo del Sprint. |
| Ejecución o simulación | Documentos, modelos o avances. | Revisar lo realizado. |
| Seguimiento y control | Estado y cambios encontrados. | Corregir el plan y ordenar el backlog. |
| Cierre | Resultado y lecciones aprendidas. | Preparar el Sprint siguiente. |

Por ejemplo, si la consulta del saldo resulta más importante que los reportes, se cambia el orden del Product Backlog y se toma en cuenta esa prioridad para el Sprint siguiente. El seguimiento se realiza mientras se trabaja y no solo al final.

# 14. Gobernanza y control de cambios

Para evitar cambios sin revisar, se definió de forma general quién puede tomar cada decisión.

| Tipo de decisión | Quién puede proponerla | Quién la revisa |
| --- | --- | --- |
| Prioridad de una necesidad | Dueño, usuarios o equipo | Dueño o administrador |
| Forma de organizar la solución | Equipo | Cristopher y Miguel |
| Requisitos de la entrega | Equipo o profesor | Profesor |
| Cambio de alcance o regla | Cualquier interesado | Dueño y equipo |

Cuando aparezca un cambio, primero se anotará qué se quiere modificar y por qué. Después se revisará si afecta el alcance, el tiempo o alguna regla. Si se acepta, se actualizarán el backlog y las secciones relacionadas.

# 15. Product Backlog inicial

El Product Backlog se ordenó tomando en cuenta la importancia de cada función y las dependencias entre ellas. No se considera una lista definitiva y podrá cambiar cuando aparezca información nueva.

| Orden | Código | Historia resumida | Prioridad |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | HU-01 | Registrar empresas con convenio. | Alta |
| 2 | HU-02 | Registrar clientes y asociarlos con su empresa. | Alta |
| 3 | HU-03 | Crear cuentas y establecer límites. | Alta |
| 4 | HU-04 | Consultar el saldo disponible. | Alta |
| 5 | HU-05 | Registrar compras a crédito. | Alta |
| 6 | HU-06 | Registrar pagos o abonos. | Alta |
| 7 | HU-07 | Gestionar permisos de usuarios. | Alta |
| 8 | HU-08 | Consultar el historial. | Media |
| 9 | HU-10 | Gestionar estados de cuentas. | Media |
| 10 | HU-09 | Consultar reportes. | Media |

Si es necesario, el equipo podrá aclarar una historia, dividirla, agregar condiciones para comprobarla o cambiarla de posición.

# 16. Sprint Backlog del Sprint 2

Sprint Goal: definir y organizar las funciones, los procesos y las reglas principales del sistema.

En este Sprint se preparará la documentación. Todavía no se programará la aplicación.

## 16.1 Historias seleccionadas

| Orden | Historia | Motivo |
| --- | --- | --- |
| 1 | HU-01 | Primero se necesitan las empresas y convenios. |
| 2 | HU-02 | Los clientes deben quedar asociados con una empresa. |
| 3 | HU-03 | La cuenta permite controlar el crédito. |
| 4 | HU-04 | El cajero necesita consultar el saldo. |
| 5 | HU-05 | La compra es una operación principal. |
| 6 | HU-06 | El abono completa el ciclo de la deuda. |

Las historias HU-07 a HU-10 quedan pendientes para otro Sprint.

## 16.2 Actividades del Sprint

| Código | Actividad | Responsable |
| --- | --- | --- |
| SP2-01 | Definir el alcance y las exclusiones. | Ambos |
| SP2-02 | Identificar las necesidades. | Miguel |
| SP2-03 | Describir los procesos principales. | Cristopher |
| SP2-04 | Definir las reglas de negocio. | Ambos |
| SP2-05 | Establecer criterios de comprobación. | Miguel |
| SP2-06 | Definir el ciclo de vida. | Ambos |
| SP2-07 | Elaborar el Product Backlog. | Cristopher |
| SP2-08 | Registrar el seguimiento. | Ambos |

# 17. Mecanismo de seguimiento

El seguimiento se registra en docs/seguimiento-sprint-2.md con los estados Pendiente, En proceso y Terminado. Como el equipo solamente tiene dos integrantes, no se harán reuniones diarias formales. Cuando alguno trabaje en una actividad, actualizará su estado. Los commits permiten consultar los cambios realizados.

Antes de entregar, ambos integrantes revisarán que las actividades estén completas y que el README y este documento tengan la misma información.